РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 № 57

х. Красный Десант

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Поляковского сельского поселения от 20.07.2007 №8 «О бюджетном процессе в Поляковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Администрация Поляковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Поляковского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения Романченко О.Ю.

Глава Администрации

Поляковского сельского поселения				        А.Н. Галицкий

Приложение

к постановлению Администрации

Поляковского сельского поселения

от 02.06.2022 № 57

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Поляковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 20 июля 2022 г. | специалист первой категории финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Рыбкина Я.С.; ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения - Вакуленко Е.Л. |
| 2. | Разработка и представление в финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района и прогноза бюджета Поляковского сельского поселения на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 20 июля 2022 г. | специалист первой категории финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Рыбкина Я.С.; ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения - Вакуленко Е.Л. |
| 3. | Представление в финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Поляковскому сельскому поселению на 2023 – 2025 годы | до 20 июля 2022 г. | ведущий специалист финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Гугукина В.В. |
| 4. | Представление в финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Поляковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным распоряжением администрации Поляковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Поляковского сельского поселения | до 25 августа 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю.; главный специалист финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Скрыпник Н.С.; ведущий специалист финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Гугукина В.В. |
| 5. | Рассмотрение Администрацией Поляковского сельского поселения нормативов штатной численности муниципальных служащих аппарата Администрации Поляковского сельского поселения на 2023 – 2025 годы | до 1 августа 2022 г. | старший инспектор Администрации Поляковского сельского поселения - Гиноян В.А. |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Поляковского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Поляковского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов | до 15 сентября 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю. |
| 7. | Проведение оценки налоговых расходов Поляковского сельского поселения | до 30 августа 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю.; специалист первой категории финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Рыбкина Я.С. |
| 8. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Поляковского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Поляковского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 15 сентября 2022 г. | ведущий специалист финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Гугукина В.В. |
| 9. | Формирование и представление Главе Администрации Поляковского сельского поселения параметров бюджета Поляковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Поляковского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Поляковского сельского поселения | до 25 октября 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю. |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением администрации Поляковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Поляковского сельского поселения | до 28 октября 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю. |
| 11. | Согласование с начальником финансово – экономическим отделом Администрации Поляковского сельского поселения проектов муниципальных программ Поляковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Поляковского сельского поселения | до 30 сентября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Поляковского сельского поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Поляковского сельского поселения «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Поляковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 25 октября 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю. |
| 13. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Поляковского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Поляковского сельского поселения за 9 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Поляковского сельского поселения за 2022 год» | до 20 октября 2022 г. | ведущий специалист финансово –экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения – Гугукина В.В. |
| 14. | Представление в финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения паспортов муниципальных программ Поляковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 27 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Поляковского сельского поселения |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Поляковского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Поляковского сельского поселения: «О бюджете Поляковского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Поляковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15 ноября 2022 г. до 15 ноября 2022 г. | начальник финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения - Романченко О.Ю. ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения - Вакуленко Е.Л. |