**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

**за I полугодие 2022 года**

х. Красный Десант 7 июля 2022 года

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 11.10.2019г. № 123.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год за счет средств бюджета Поляковского сельского поселения, составляет 1 479,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 6 месяцев 2022 года составило 652,0 тыс. рублей или 44% к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- [Подпрограмма](#sub_200) 1. Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения;

- [Подпрограмма](#sub_200) 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения.

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения»

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. работы по уличному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения в сумме 599,7тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения »

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения» на 2022 год предусмотрено 279,6 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

1. работы по дорожной разметки на сумму 52,3 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Ведущий специалист

Администрации Поляковского сельского поселения Н.И.Сасина

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | 1Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие транспорт- ной инфраструктуры Поляковского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | 1 200,0 | 1 200,0 | 599,7 | 600,3 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Осуществление полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поляковского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | содержание сети  автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 1 200,0 | 1 200,0 | 599,7 | 600,3 | |
|  | Контрольное событие программы  улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Поляковского сельского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности  дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения»» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.. | Х | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 279,6 | 279,6 | 52,3 | 227,3 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Осуществление полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществлениемуниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Сокращение   |  | | --- | | количества | | нарушений правил | | дорожного | | движения на | | территории Поляковского сельского поселение | | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 279,6 | 279,6 | 52,3 | 227,3 | |
|  | Контрольное событие программы  создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Количества нарушений правил дорожного движения на территории Поляковского сельского поселение | X |  | X | X | X | X | |
|  | Итого по муниципальной  программе | X |  | X | X |  |  |  |  | |
| Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. |  | X | X |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | 1479,6 | 1479,6 | 652,0 | 827,6 | |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.