**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

**за I полугодие 2023 года**

х. Красный Десант 7 июля 2023 года

 Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 11.10.2019г. № 123.

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год за счет средств бюджета Поляковского сельского поселения, составляет 1 209,6 тыс. рублей.

 Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 6 месяцев 2023 года составило1 209,6 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

 В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения;

 - Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения.

 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения»

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Поляковского сельского поселения:

- от х.Красный Десант, ул.Октябрьская № 9 до х.Красный Десант, ул.Чехова №14

-от х.Красный Десант, ул.Чехова № 15 до с.Христофоровка, ул. Степная,88

-от с.Долоковка, ул.Октябрьская № 20 до ул. Степной №43, х.Долоковка

– х.Русский Колодец: от ул.Садовой,2е по ул.Мирная,22а и до ул.Дзержинского,64

– х.Русский Колодец: от ул.Дзержинского,2 до ул.Дзержинского,94

-с.Русская Слободка:проезд от ул.Пушкина,82 доул.Октябрьской,84

-х.Красный Десант:ул.Октябрьская,1г и до ул.Пионерской,23

-х.Красный Десант: от ул.Октябрьской,2 и до ул.Фрунзе,26

 на сумму1 209,6 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы реализованы в первом полугодии 2023 года на постоянной основе.

 По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения »

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения» на 2023 год расходы бюджета поселения не предусмотрены.

 Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

 Ведущий специалист

Администрации Поляковского сельского поселения Н.И.Сасина

 Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | 1Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспорт- ной инфраструктуры Поляковского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | 1 209,6 | 1 209,6 | 1 209,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Осуществление полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поляковского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | содержание сетиавтомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 209,6 | 1 209,6 | 1 209,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Поляковского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасностидорожного движения на территории Поляковского сельского поселения»» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И..  | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Поляковского сельского поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществлениемуниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Сокращение

|  |
| --- |
| количества |
| нарушений правил |
| дорожного |
| движения на |
| территории Поляковского сельского поселение |

 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программысоздание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Количества нарушений правил дорожного движения на территории Поляковского сельского поселение | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X | X |  |  |  |  |
| Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 209,6 | 1 209,6 | 1 209,6 | 0,0 |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.