Отчет

Об исполнении плана реализации

муниципальной программы Поляковского сельского поселения

«Информационное общество» за 9 месяцев 2024 года

х. Красный Десант                                                                              7 октября 2024 года

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Поляковского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018 № 101, (далее – Программа) за 9 месяцев 2024 года реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Поляковского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Поляковского сельского поселения в ходе своей деятельности;

обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС) и входящих в нее информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 417,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 175,3 тыс. рублей, или 42%

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Подпрограмма 1. Развитие и исполнение информационных и телекоммуникационных технологий.

- Подпрограмма 2. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

В результате реализации данных подпрограмм выполнены следующие мероприятия:

В отчетном году бюджетные средства были направлены на внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Vip Net».

Основные мероприятия подпрограмм реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

финансово – экономического отдела

Администрации Поляковского

сельского поселения                                                                  В.В. Гугукина

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Информационное общество»

за отчетный период 9 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина) | X | X | X | 417,8 | 417,8 | 175,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Использование цифровых технологий и развитие цифровой инфраструктуры | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения В.В. Гугукина | обеспечение доступа в интернет, обновление программного обеспечения, изготовление (обновление) ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников, организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 400,0 | 400,0 | 157,6 | Срок исполнения контрольных событий не наступил |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Использование цифровых технологий и развитие цифровой инфраструктуры по системе «Дело» | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения В.В. Гугукина | обеспечение доступа в интернет, обновление программного обеспечения, изготовление (обновление) ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников, организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,8 | 17,8 | 17,7 |  |
|  | Контрольное событие программы Обновление инфраструктуры | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения В.В. Гугукина | Обновление программного обеспечения и защита информации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина) | X | X | X | - | - | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в Росреестр | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения В.В. Гугукина | Расширение возможностей и повышение качества предоставления муниципальных услуг. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Подача заявлений на предоставление муниципальных услуг | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения В.В. Гугукина | Количество электронных оказанных с помощью государственных и муниципальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения В.В. Гугукина | X | X | X | 417,8 | 417,8 | 175,3 |  |